Rencana Kerja

| Hari ke- | Tanggal | Target | Check |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senin, 14 Oktober 2024 | 25% Observasi Fasilitas Pelengkap, Jaringan Jalan (Jenis Jalan, Tipe Jalan, Kerusakan, Dimensi, Perkerasan Jalan) |  |
| 2 | Selasa, 15 Oktober 2024 | 50% Observasi Fasilitas Pelengkap, Jaringan Jalan (Jenis Jalan, Tipe Jalan, Kerusakan, Dimensi, Perkerasan Jalan) |  |
| 3 | Rabu, 16 Oktober 2024 | 75% Observasi Fasilitas Pelengkap, Jaringan Jalan (Jenis Jalan, Tipe Jalan, Kerusakan, Dimensi, Perkerasan Jalan) |  |
| 4 | Kamis, 17 Oktober 2024 | LHR weekday pukul 07.00-21.00 |  |
| 5. | Jumat, 18 Oktober 2024 | 100% Observasi Fasilitas Pelengkap, Jaringan Jalan (Jenis Jalan, Tipe Jalan, Kerusakan, Dimensi, Perkerasan Jalan) |  |
| 6 | Sabtu, 19 Oktober 2024 | LHR weekend pukul 07.00-21.00 (jika tidak ada Krida Fakultas) |  |
| 7 | Minggu, 20 Oktober 2024 | Crosscheck / LHR weekend jika terdapat Krida Departemen pada Sabtu 19 Oktober |  |